***Dracarys Indumentaria y Calzado Unisex***

***Objetivo del proyecto:*** Realización de una tienda de ropa y calzado.

Pasos del proyecto:

* Reunión con el cliente para determinar diseño.
* Visto bueno de sketch por el cliente e inicio del proyecto.
* Incorporación del material multimedia.
* Presentación de avances y modificaciones permitidas (una vez pasada esta etapa ya no se permiten).
* Prueba del producto por una semana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Descripción | Precio |
| Desarrollo Web | Este producto contara con tecnología HTML,CSS,SASS,BOOSTRAP. | 40.000 Pesos |
| Multimedia | Modificaciones de material proporcionado por el cliente. | 7.500 pesos |
| Seo | Seo básico, incorporación de palabras claves, optimización de imágenes, utilización de etiquetas semánticas, etc. | 10.000 Pesos |
| Soporte | 3 meses de servicio de soporte incluido. | 6.000 Pesos |
| Servidor | Asesoramiento en configuración del servidor. | 6.000 Pesos |
|  | Total | 69.500 Pesos |

* El proyecto tiene un límite de entrega de 30 días.
* El proyecto inicia en el momento que el cliente abona el 30% de valor total.
* Pasados los 10 días de inicio del proyecto se muestra una primera aproximación.
* Se le otorga hacer modificaciones sutiles. Se abona 30% más del proyecto.
* Se termina de abonar el total en cuanto se otorga el código.

**Queda a cargo del cliente:**

* Entregar el material multimedia /audiovisual, con un lapso no mayor a 10 días de iniciado el proyecto.
* La ética del uso del código previsto, si bien es propiedad del cliente, no así su plagio.